В Судебную коллегию по гражданским

делам Кировского областного суда

ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ

В производстве Кировского областного суда находится гражданское дело ______________

По существу дела Истец поясняет следующее:

ООО «_____________________________» обратилось в суд иском к о взыскании долга по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Материалами дела установлено, что на внеочередном общем собрании собственников помещений принято решение о проведении капитального ремонта МКД за счет средств. Также собственниками утверждена предельно допустимая стоимость работ, не превышающая _____________ руб., а также сроки проведения ремонта: 2020 г., источник финансирования: средства фонда капитального ремонта, аккумулированные на специальном счете (п.п.3.1, 3.2, 3.3 протокола общего собрания).

Лицом, уполномоченным от имени и в интересах всех собственников помещений в МКД подписать договор, смету и прочие приложения к договору с подрядной организацией, определена __________..

Согласно п.3.7 протокола собственниками помещений в МКД выбрана подрядная организация для заключения договора на капитальный ремонт и проведение ремонта фасада ООО «______________».

Между собственниками помещений в МКД и ООО «______________» заключен договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД №, согласно п. 2.1 которого, истец принял на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием и сметной документацией работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.

Цена работ по договору составляет ______________ руб.

Согласно заключения эксперта ООО «______________» стоимость фактически выполненных работ по договору с учетом дополнительного соглашения по сметным расценкам составляет ______________ руб.

Объем выполненных работ подрядчиком установлен в размере ______________ руб.

Заказчик внес аванс в счет оплаты работ по договору подряда в сумме ______________ руб. Остаток не оплаченной суммы составляет ______________ руб., который подлежит взысканию в соответствии с п.3.2 договора с Жилищно-строительного кооператива за счет средств фонда капитального ремонта, аккумулированных на специальном счете.

Доводы апелляционной жалобы, что должны быть оплачены только работы, входящие в капремонт, несостоятельны, поскольку воля заказчика была направлена на выполнение всех работ, что подтверждается подписанным основным договором, дополнительным соглашением, сметной и иной документацией.

Действительная воля сторон определяется именно указанной документацией, в которой заказчик указал, какие работы необходимо сделать и согласен был их оплатить, указал за счет каких денежных средств будет произведена оплата.

Решением Верховного Суда РФ от 19.12.2019 N АКПИ19-900 установлено, что из буквального содержания приложения 8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», следует, что перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного фонда, является примерным, рекомендуемым при проведении капитального ремонта жилищного фонда и не является исчерпывающим.

Положения действующего законодательства о правилах целевого расходования средств капремонта на выявление действительной воли сторон при заключении договора влиять не могут, поскольку это вопрос установления фактических обстоятельств дела, а не правовой квалификации действий сторон.

Как следует из правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в Постановлении от 12.04.2016 N 10-П, в системе действующего правового регулирования взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах представляют собой в формально юридическом смысле обязательные платежи собственников помещений в таких домах, предусмотренные - в силу публичной значимости соответствующих отношений - Жилищным кодексом РФ в целях финансового обеспечения организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для поддержания их в состоянии, соответствующем санитарным и техническим требованиям.

Частью 1 ст.166 ЖК РФ установлено, что перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, включает в себя: 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 3) ремонт крыши; 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 5) ремонт фасада; 6) ремонт фундамента многоквартирного дома.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Кировской области от 02.07.2013 N 298-ЗО "О реализации отдельных положений Жилищного кодекса РФ в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области" перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящего Закона, включает в себя, в том числе ремонт фасада, утепление фасада, требующего утепления (п.5).

Фонд капитального ремонта образуется, в том числе, за счет взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в МКД (ч.1 ст. 170 ЖК РФ).

Согласно части 2 статьи 4 Закона Кировской области от 02.07.2013 № 298-ЗО «О реализации отдельных положений Жилищного кодекса РФ в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области» (далее – Закон 298-ЗО) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, установленных Жилищным кодексом, в размере, установленном нормативным правовым актом Правительства Кировской области в соответствии с частью 1 статьи 4, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере. Частью 3 статьи 9 Закона 298-ЗО установлено, что в случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения об установлении взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в размере, превышающем минимальный размер взноса, установленный в соответствии с частью 1 статьи 4 Закон 298-ЗО, часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Принятие решения о размере взноса на капитальный ремонт в части превышения его размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт, согласно положениям пункта 1.1-1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, входит в компетенцию общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Вместе с тем стоит отметить, указанное выше решение может быть принято в любой момент на очередном или очередном общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Согласно частей 1 и 2 статьи 6 Жилищного кодекса РФ акт жилищного законодательства не имеет обратной силы и применяется к жилищным отношениям, которые возникли после введения его в действие. Действие акта жилищного законодательства распространяется на жилищные отношения, которые возникли до его введения в действие, только в случаях, прямо предусмотренных этим актом. Таким образом, собственники не обязаны принимать новые решения и приводить протоколы ОСС в соответствие с законодательством, действующим на момент заключения договора подряда на капитальный ремонт.

Основываясь на выше указанных обстоятельствах, при заключении договора подряда на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту, а также при дальнейших внесениях изменений в такой договор в установленном законом порядке, подрядчик исходит из понимания добросовестности заказчика, в том числе о принятии всех необходимых решений и действий для заключения соответствующего договора.

Следовательно, установление факта, что собственниками помещений в многоквартирном доме решение об увеличении размера ежемесячного взноса на капитальный ремонт не принималось, не может рассматриваться в данном споре, а также недопустимо вменение в обязательства подрядчика проверку наличия таких решений. Данное решение суда повлечет за собой нарушение баланса сторон и нарушает основы взаимоотношения сторон при совершении сделок и подлежит отмене.

Вся ответственность за целевое расходование средств капремонта лежит именно на ответчике, поскольку подрядчик вмешиваться в деятельность собственников жилья не имеет права, как и влиять на принимаемые решения иным образом.

Органом, осуществляющим функции контроля, является Государственная Жилищная инспекция. Целевое использование средств капремонта контролирует обслуживающий банк при проведении соответствующих транзакций. Поскольку банком была проведена операция по перечислению аванса, Заказчик, действуя недобросовестно, скрыл от банка информацию о видах работ, включенных в договор.

При этом интересы подрядчика, выполнившего все виды работ согласно условиям договора, которые заказчик согласовывал с подрядчиком, не могут быть поставлены в зависимость от поведения Заказчика по решению своих внутренних финансовых вопросов применительно к распоряжению принадлежащими жильцам (принявшими соответствующее решение) денежными средствами.

В случае иного толкования норм действующего законодательства на стороне недобросовестного Заказчика возникает неосновательное обогащение за счет Подрядчика, добросовестно исполнившего свои обязательства, что противоречит смыслу и букве закона.

В данной ситуации выполненные по договору работы должны быть оплачены подрядчику в соответствии с условиями договора.

Возмещать необоснованно израсходованные средства капремонта по закону должен Заказчик, распорядившийся ими нецелевым образом. Происходить это должно в порядке, установленном действующим законодательством за рамками правоотношений между Заказчиком и Подрядчиком, являющимися предметом настоящего спора.

В соответствии с положениями п. 8 ч. 1 ст. 167 ЖК РФ органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают нормативные правовые акты, которыми устанавливается порядок осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств.

Согласно положениям п. 9 утвержденного постановлением Правительства области от 3 марта 2014 г. № 251/154 Порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств в случае выявления по результатам проведенных проверок нарушений, в том числе нецелевого использования взносов на капитальный ремонт, именно к владельцам специальных счетов применяются меры ответственности, в том числе гражданско-правовой ответственности по восстановлению необоснованно израсходованных средств.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 177 ЖК РФ банк обязан обеспечивать соответствие осуществляемых операций по специальному счету требованиям ЖК РФ; операции по перечислению со специального счета денег могут осуществляться банком по указанию владельца специального счета в адрес лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы при предоставлении протокола общего собрания собственников, содержащего решение такого собрания об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капремонту; банк вправе отказать в выполнении распоряжения владельца специального счета, если документы не представлены.

Согласно правовым позициям отраженным в Постановлении Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 N 10-П собственники помещений в многоквартирном доме, избравшие в качестве способа формирования фонда капитального ремонта аккумулирование соответствующих денежных средств на специальном счете, самостоятельно организуют проведение капитального ремонта общего имущества, принимая на себя все связанные с этим риски. Предоставляя собственникам помещений в многоквартирном доме право выбора способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, федеральный законодатель исходил из того, что такой выбор является результатом свободного волеизъявления указанных лиц, которые в силу презумпции знания закона, будучи надлежащим образом информированными о правовых и экономических последствиях своих действий, самостоятельно принимают соответствующее решение на основе оценки известных им фактических обстоятельств (состояния общего имущества в многоквартирном доме, платежеспособности собственников помещений в этом доме, типа многоквартирного дома и года его постройки, информации о ранее проведенных ремонтных работах и т.п.).

В соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ, изложенными в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Если установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Именно Заказчик, действуя недобросовестно, принимая на себя соответствующие обязательства, нарушил нормы действующего законодательства, скрыл это от контролирующих лиц и теперь пытается это использовать в целях уклонения от оплаты фактически выполненных работ, результатами которых давно пользуется.

Подрядчик же, вложив в выполнение своих обязательств средства, практически сопоставимые с взыскиваемой суммой, не может быть в данном случае оставлен без судебной защиты.

На основании изложенного, работы, добросовестно выполненные подрядчиком, в любом случае должны быть оплачены Заказчиком в соответствии с условиями договора, с последующим восстановлением за счет самого Заказчика средств капремонта в установленном порядке и при наличии к тому оснований.

Иное образовывало бы неосновательное обогащение недобросовестного Заказчика за счет убытков понесенных добросовестным Подрядчиком.

По сложившейся судебной практике требования о восстановлении средств капремонта в случае их нецелевого расходования всегда предъявляются Заказчику-владельцу спецсчета, а не подрядчику, получившему эти средства за выполненную работу (Дела: А70-915/2019; А35-7369/2019; А63-24009/2019; А50-38815/2019; А31-7197/2020; А07-7496/2019).

Представитель Истца

20.04.2022 г.                                               _______________                      ______________