Утверждаю:

Заместитель Председателя Правительства Московской области

Д.В. Пестов

Поручения

по итогам исполнения поручений Штаба Московской области по подготовке предприятий энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода (далее – Штаб) от 8 июля 2015 года и совещания с главами муниципальных образований Московской области               10 июля 2015 года

1. Главам муниципальных районов и городских округов Московской области:

  - Определить порядок и сроки согласования паспортов готовности объектов жилищного фонда, расположенных в границах муниципального образования, к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года.

Срок: до 21.07.2015.

  - Утвердить План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, с указанием адресов многоквартирных домов и конечной даты утверждения паспортов готовности дома к эксплуатации в зимних условиях.

Срок: до 21.07.2015.

  - Во избежание необходимости единовременной проверки готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду рекомендовать равномерно распределить сроки готовности многоквартирных домов к зиме.

Обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года в срок до 1 августа 2015 года – 60%, до 1 сентября 2015 года – 90%, до 15 сентября – 100%.

    - Организовать утверждение управляющими организациями паспортов готовности дома к эксплуатации в зимних условиях, в соответствии с Планами-графиками подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

Срок: до 21.07.2015.

  - Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях с последующей передачей согласованных Планов-графиков комиссиям по проверке готовности МКД к ОЗП и в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция» (далее – ГЖИ МО).

Срок: 01.08.2015

  - При формировании комиссии по оценке готовности к прохождению осенне-зимнего периода включать в состав комиссий представителей Ростехнадзора, межведомственной комиссии по погашению задолженностей за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

  - Рекомендовать для применения на территории Московской области форму паспорта готовности дома к эксплуатации в осенне-зимний период (прилагается).

- Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области:

Вынести на рассмотрение заседания Штаба Московской области по подготовке предприятий энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода вопрос о внесении изменения в пункты 3.5.1 и 3.5.2 Протокола от 08.07.2015 заседания Штаба Московской области по подготовке предприятий энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода и изложении его в редакции указанной в пункте 1 настоящего Поручения.

Приложение: 1. форма паспорта готовности дома к эксплуатации в осенне-зимний период на 4 л. в 1 экз.

Приложение № 1

к Поручению

по итогам совещания

от ______________ №_________

ФОРМА Паспорта готовности дома к эксплуатации

в осенне-зимний период

город __________________________ район ________________________________________

__________ 20__ г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома _________________________________________________

2. Год постройки ______________________________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в % __________ этажность __________ подъездов __________

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ________

количество квартир ___________ (шт.)

общая полезная площадь объекта ________________________________________ (кв. м)

жилая площадь _______________________________________________________ (кв. м)

нежилая площадь _________________________________, в том числе

под производственные нужды __________________________________________ (кв. м)

4. Характеристика   инженерного   оборудования,   механизмов   (их количество)

_____________________________________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения ____________________________________________________________

газоснабжения ______________________________________________________________

твердого и жидкого топлива __________________________________________________

энергоснабжения ____________________________________________________________

Системы АПЗ и дымоудаления ________________________________________________

6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового

оборудования №_________ от _____________20___ г.,

срок действия ____года(лет)

7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования

от ____________ 20___ г.

8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов

от ____________ 20___ г.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В осенне-зимний период ПРОШЕДШЕГО 20__ г.

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В осенне-зимний период 20__ г.

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме | Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем работ |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водооотводящих устройств |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмостков - приямков |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1) центрального отопления: радиаторов трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 2) котельных: котлов на газовом топливе то же, на угле тепловых пунктом элеваторных узлов 3) горячего водоснабжения: трубопроводов запорной арматуры промывка и опрессовка 4) водопровода: ремонт и замена арматуры ремонт и изоляция труб 5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы 6) электрооборудования: световой электропроводки силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых электродвигателей |  |  |  |  |
| 8. | Другие работы |  |  |  |  |
| 9. | Обеспеченность объекта: |  |  |  |  |

котельных топливом ________________________ (указать запас в днях)

___________________________________________________ (тыс. куб. м)

горюче-смазочными материалами и бензином __________ (тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами _______________ (тыс. куб. м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий _____ (шт.)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ  20__ г.

Комиссия в составе:

председателя – ответственного руководителя управляющей или обслуживающей организации __________________________________________________________________

членов комиссии:

представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):

1.

2.

3.

представителей специализированных организаций:

1.

2.

3.

и. т.д.

произвела проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает,  что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен.

Председатель комиссии:                                                                                                 (подпись)

Члены:                                                                                                                              (подпись)

"__" ___________ 20__ г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 20__ г.

Глава муниципального образования (заместитель)                                                     (подпись)