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[bookmark: _GoBack]Утверждаю:
Заместитель Председателя Правительства Московской области

                                           Д.В. Пестов



Поручения 
по итогам исполнения поручений Штаба Московской области по подготовке предприятий энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода (далее – Штаб) от 8 июля 2015 года и совещания с главами муниципальных образований Московской области               10 июля 2015 года


1. Главам муниципальных районов и городских округов Московской области:
1.1. Определить порядок и сроки согласования паспортов готовности объектов жилищного фонда, расположенных в границах муниципального образования, к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года. 
Срок: до 21.07.2015.
1.2. Утвердить План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, с указанием адресов многоквартирных домов и конечной даты утверждения паспортов готовности дома к эксплуатации в зимних условиях.
Срок: до 21.07.2015.
1.3. Во избежание необходимости единовременной проверки готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду рекомендовать равномерно распределить сроки готовности многоквартирных домов к зиме. 
Обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года в срок до 1 августа 2015 года – 60%, до 1 сентября 2015 года – 90%, до 15 сентября – 100%. 
1.3.1. Организовать утверждение управляющими организациями паспортов готовности дома к эксплуатации в зимних условиях, в соответствии с Планами-графиками подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.
Срок: до 21.07.2015.
1.4. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области Планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях с последующей передачей согласованных Планов-графиков комиссиям по проверке готовности МКД к ОЗП и в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция» (далее – ГЖИ МО).
Срок: 01.08.2015
1.5. При формировании комиссии по оценке готовности к прохождению осенне-зимнего периода включать в состав комиссий представителей Ростехнадзора, межведомственной комиссии по погашению задолженностей за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

1.6. Рекомендовать для применения на территории Московской области форму паспорта готовности дома к эксплуатации в осенне-зимний период (прилагается).

2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области:
Вынести на рассмотрение заседания Штаба Московской области по подготовке предприятий энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода вопрос о внесении изменения в пункты 3.5.1 и 3.5.2 Протокола от 08.07.2015 заседания Штаба Московской области по подготовке предприятий энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода и изложении его в редакции указанной в пункте 1 настоящего Поручения.


Приложение: 1. форма паспорта готовности дома к эксплуатации в осенне-зимний период на 4 л. в 1 экз.


























Приложение № 1
к Поручению 
по итогам совещания 
от ______________ №_________


ФОРМА ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ ДОМА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

город __________________________ район ________________________________________

__________ 20__ г.

[bookmark: Par2092]I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома _________________________________________________
2. Год постройки ______________________________________________________________
3. Характеристика объекта:
    износ в % __________ этажность __________ подъездов __________
    наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади ________
    количество квартир ___________ (шт.)
    общая полезная площадь объекта ________________________________________ (кв. м)
    жилая площадь _______________________________________________________ (кв. м)
    нежилая площадь _________________________________, в том числе
    под производственные нужды __________________________________________ (кв. м)
4. Характеристика   инженерного   оборудования,   механизмов   (их количество) 
_____________________________________________________________________________
5. Источники:
    теплоснабжения ____________________________________________________________
    газоснабжения ______________________________________________________________
    твердого и жидкого топлива __________________________________________________
    энергоснабжения ____________________________________________________________
    Системы АПЗ и дымоудаления ________________________________________________
6. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового 
оборудования №_________ от _____________20___ г., 
срок действия ____года(лет)
7. Акт технического обслуживания внутридомового газового оборудования 
от ____________ 20___ г.
8. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов 
от ____________ 20___ г.

[bookmark: Par2114]II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОШЕДШЕГО 20__ г.

	N п/п
	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования
	Дата
	Причина возникновения неисправностей (аварий)
	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г.

	
	
	
	
	




[bookmark: Par2128]III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 20__ г.

	№ п/п
	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию
	Единицы измерения
	Всего по плану подготовки к зиме
	Выполнено при подготовке к зиме
	Оценка результатов 
готовности (удовл./
неудовл.)

	1.
	Объем работ
	
	
	
	

	2.
	Ремонт кровли
	
	
	
	

	3.
	Ремонт чердачных помещений, в том числе:
- утепление (засыпка) чердачного перекрытия
- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков
	
	
	
	

	4.
	Ремонт фасадов, в том числе:
- ремонт и покраска
- герметизация швов
- ремонт водосточных труб
- утепление оконных проемов
- утепление дверных проемов
	
	
	
	

	5.
	Ремонт подвальных помещений, в том числе:
- изоляция трубопроводов
- ремонт дренажных и водооотводящих устройств                   
	
	
	
	

	6.
	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:
- отмостков
- приямков
	
	
	
	

	7.
	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:
1) центрального отопления:
радиаторов
трубопроводов
запорной арматуры
промывка и опрессовка
2) котельных:
котлов на газовом топливе
то же, на угле
тепловых пунктом
элеваторных узлов
3) горячего водоснабжения:  трубопроводов
запорной арматуры
промывка и опрессовка
4) водопровода:
ремонт и замена арматуры
ремонт и изоляция труб
5) канализации:
ремонт трубопроводов
ремонт колодцев
промывка системы
6) электрооборудования:
 световой электропроводки
силовой электропроводки
вводных устройств
электрощитовых
электродвигателей 
	
	
	
	

	8.
	Другие работы
	
	
	
	

	9.
	Обеспеченность объекта:
	
	
	
	



котельных топливом ________________________ (указать запас в днях)
___________________________________________________ (тыс. куб. м)
горюче-смазочными материалами и бензином __________ (тыс. усл. т)
пескосоляной смесью и химреагентами _______________ (тыс. куб. м)
инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий _____ (шт.)

[bookmark: Par2217]IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ  20__ г.

Комиссия в составе:
председателя – ответственного руководителя управляющей или обслуживающей организации __________________________________________________________________
членов комиссии:
представителей собственников помещений в многоквартирном доме (совета многоквартирного дома):
1.
2.
3.
представителей специализированных организаций:
1.
2.
3.
и. т.д.
произвела проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает,  что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен.

Председатель комиссии:                                                                                                 (подпись)

Члены:                                                                                                                              (подпись)

"__" ___________ 20__ г.


Разрешаю эксплуатацию данного дома в осенне-зимний период 20__ г.
Глава муниципального образования (заместитель)                                                     (подпись)


